وثيقة نطاق وتصميم وتطوير متجر A²

Fashion E‑Commerce Product & Admin Specification

الإصدار 1.0  •  سبتمبر 2026

الهدف: تثبيت كل ما سنبني عليه المتجر ولوحة التحكم قبل بدء التنفيذ.

قاعدة المشروع الأساسية المتجر Mobile‑First لأن النسبة الأكبر المتوقعة من الزوار ستكون من الهواتف. تجربة الموبايل هي التصميم الأساسي، والديسكتوب امتداد لها وليس العكس.

1. تعريف المشروع والهدف

A² هو متجر أزياء رجالي بطابع Streetwear / Premium Minimal، مبني حول هوية فحمية داكنة مع Off‑White وDark Olive، وشعار Brush قوي. الهدف هو إنشاء متجر سريع وفخم بصريًا، سهل الشراء من الموبايل، وفي نفس الوقت قابل للإدارة بالكامل من لوحة تحكم مستقلة.

الأهداف الأساسية

• تقديم تجربة تسوق مميزة تشبه تطبيقات الأزياء الحديثة أكثر من المتاجر التقليدية.

• إظهار المنتج بصريًا بأفضل صورة عبر صور متعددة و360°/Spin عند توفر الأصول المناسبة.

• تحويل الزائر إلى شراء بأقل عدد ممكن من الخطوات، خصوصًا على الموبايل.

• إدارة المنتجات والألوان والمقاسات والمخزون والعروض والطلبات بالكامل من لوحة الإدارة.

• بناء هيكل تقني قابل للتوسع لاحقًا بدون إعادة بناء المتجر من الصفر.

النطاق

| المكوّن | الحالة | الملاحظات |
| --- | --- | --- |
| Storefront | أساسي | واجهة العميل: Home / Shop / PDP / Wishlist / Cart / Checkout / Account. |
| Admin Dashboard | أساسي | منتجات، مخزون، طلبات، عملاء، عروض، محتوى، تقارير، إعدادات. |
| 360° Product Spin | أساسي عند توفر الصور | Image sequence أولوية للأداء؛ 3D حقيقي اختياري لمنتجات محددة. |
| Responsive | أساسي | Mobile‑First مع دعم كامل Tablet/Desktop. |
| SEO + Analytics | أساسي | فهرسة، بيانات منظمة، قياس التحويل والأحداث. |

مبادئ غير قابلة للتنازل

• الأداء أولًا: لا نسمح للأنيميشن أو الـ3D أن يبطئ رحلة الشراء.

• لا توجد بيانات وهمية في النسخة الإنتاجية؛ كل شيء مرتبط بالـBackend وDatabase.

• المخزون يُدار على مستوى Variant: لون + مقاس، وليس على مستوى المنتج فقط.

• كل حالة Order وPayment وReturn تكون واضحة ومستقلة.

• التصميم يحافظ على هوية A² ولا يتحول إلى قالب Ecommerce عام.

2. الهوية البصرية ونظام التصميم

اللغة البصرية

الهوية: Luxury Streetwear / Editorial / Urban. التصميم داكن، فخم، بسيط، وفيه خامة وجرأة بدون ازدحام. الشعار Brush هو العنصر التعبيري الأقوى، بينما باقي الـUI يظل هادئًا ودقيقًا.

| العنصر | القيمة المقترحة | الاستخدام |
| --- | --- | --- |
| Charcoal Black | #111111 | الخلفية الأساسية والهيدر والـoverlays. |
| Off White | #F2EFE9 | النصوص، الأسطح الفاتحة، التباين. |
| Warm Gray | #8A8781 | Secondary text / borders / muted states. |
| Dark Olive | #30352B | Accent / collections / hover / highlights. |
| Grain Texture | خفيف جدًا | خلفيات Hero أو brand moments، وليس فوق كل المحتوى. |

Typography

• العناوين الكبيرة: Serif أنيق أو Display font يعطي طابع Editorial.

• واجهة الاستخدام والأسعار والمقاسات: Sans Serif نظيف وواضح.

• Brush/Handwritten يستخدم فقط في الشعار أو جمل محدودة، وليس كنص واجهة أساسي.

• الأحجام على الموبايل تُراجع يدويًا لضمان القراءة وعدم الاعتماد على تصغير نسخة الديسكتوب.

المكونات الأساسية Design System

• Buttons: Primary / Secondary / Ghost / Icon button / Loading / Disabled.

• Product Card، Price block، Sale price، Swatches، Size chips، Wishlist button.

• Bottom Sheet، Drawer، Modal، Toast، Skeleton، Empty State، Error State.

• Header، Mobile Menu، Search Overlay، Cart Drawer، Sticky Add-to-Cart bar.

• Form fields، validation states، quantity stepper، address cards، order status chip.

قاعدة الهوية نستخدم الأسود/الفحمي كأساس، لكن نكسره بالـOff‑White والـOlive والصور ومساحات التنفس حتى لا يتحول الموقع إلى Dark Theme ثقيل بصريًا.

3. Mobile‑First UX — الأولوية القصوى

نسخة الموبايل هي المرجع الأساسي في التخطيط، التفاعل، المقاسات والأداء. التصميم يبدأ من شاشات صغيرة ثم يتوسع للتابلت والديسكتوب.

قواعد تجربة الموبايل

• Header مضغوط: Logo + Search + Wishlist + Bag + Menu حسب المساحة.

• التنقل الأساسي لا يعتمد على Hover إطلاقًا.

• المنتجات غالبًا 2 Columns في القوائم، مع صور كبيرة ونص مختصر.

• 360° يتم بالسحب يمين/شمال؛ ويمكن Auto‑nudge بسيط ليشرح للمستخدم أن الصورة تفاعلية.

• زر Add to Bag ثابت أسفل Product Page وقت الحاجة مع احترام Safe Area.

• Filters وSort تفتح Bottom Sheet بدل Sidebar.

• الأزرار وعناصر الاختيار Touch‑friendly، بدون أهداف لمس صغيرة.

• لا توجد Popups مزعجة أو عناصر تغطي الشاشة بدون قيمة.

• الأنيميشن قصيرة وخفيفة وتخفض تلقائيًا عند ضعف الجهاز أو تفعيل Reduce Motion.

Breakpoints إرشادية

| النطاق | الهدف التصميمي |
| --- | --- |
| 320–374px | أصغر موبايل مدعوم؛ لا قص للنص أو الأزرار. |
| 375–430px | المقاس الأساسي للتصميم والمراجعة. |
| 431–767px | موبايلات كبيرة / landscape محدود. |
| 768–1023px | Tablet مع Grid أوسع. |
| 1024px+ | Desktop / Laptop مع Hover enhancements. |

Acceptance شرط أساسي أي Feature لا تكون مريحة وسريعة على الموبايل تعتبر غير مكتملة حتى لو كانت ممتازة على الديسكتوب.

4. خريطة المتجر Storefront Sitemap

| الصفحة / المسار | المحتوى الأساسي |
| --- | --- |
| Home | Hero / New Drop / Best Sellers / Categories / Lookbook / Story / Newsletter. |
| Shop | كل المنتجات + Filters + Sort + Search integration. |
| Collection | New Drop / Essentials / T‑Shirts / Hoodies / Pants / Accessories… |
| Product Details | Gallery / 360 / variants / sizes / price / stock / CTA / details / recommendations. |
| Search | اقتراحات فورية + نتائج + No-results state. |
| Wishlist | مفضلة المستخدم + Add to Bag + إزالة. |
| Cart | بنود الطلب + quantity + variant + coupon + totals. |
| Checkout | Contact / address / shipping / payment / review. |
| Order Success | رقم الطلب + الملخص + الخطوة التالية. |
| Account | Profile / addresses / orders / returns / wishlist shortcut. |
| Track Order | تتبع الطلب للضيف أو المستخدم. |
| About / Brand Story | قصة A² وهوية البراند. |
| Policies | Shipping / Returns / Exchange / Privacy / Terms / Size Guide / FAQ. |

Navigation

• Desktop: Shop / New Drop / Collections / About + Search / Account / Wishlist / Bag.

• Mobile: قائمة Full‑screen أو Drawer محسوب بعناية؛ لا ازدحام في الـHeader.

• يمكن إضافة Quick links للـNew Drop وBest Sellers داخل قائمة الموبايل.

5. الصفحة الرئيسية Home

ترتيب مقترح للـSections

1. Hero كامل الشاشة/شبه كامل: صورة أو فيديو قصير محسّن + A² + TWO MINDS. ONE VISION. + SHOP THE DROP.

2. New Drop: منتجات مختارة مع Product Cards تفاعلية.

3. Category Tiles: T‑Shirts / Hoodies / Pants / Accessories.

4. Brand Statement / Editorial section بصورة كبيرة وحركة Parallax خفيفة.

5. Best Sellers أو Trending.

6. Lookbook / Shop the Look لربط الهوية بالمنتجات.

7. ميزة جودة أو فلسفة البراند: Fabric / Fit / Details / Story.

8. Newsletter + Social links + Footer.

Animations في Home

• Brush reveal للّوجو في لحظة افتتاح قصيرة جدًا وليس Intro طويل إجباري.

• Text reveal / opacity / translate مع Scroll.

• Parallax محدود للصور الكبيرة فقط.

• Page transition بسيطة بين الصفحات بدون تعطيل التنقل.

• Hover على Desktop يفعّل Image swap أو Spin، وعلى Mobile نستبدله بتفاعل لمس واضح.

التحكم من لوحة الإدارة

• تغيير Hero image/video والنص والـCTA.

• اختيار منتجات New Drop / Best Sellers / Featured.

• إظهار/إخفاء وترتيب Sections بدون تعديل كود — بحدود Layout ثابتة تحافظ على التصميم.

• إدارة Lookbook banners والروابط.

6. Shop / Collections / Search

Product Grid

• صور بنسبة موحدة داخل الـGrid مع تحميل Lazy Loading.

• اسم المنتج، السعر، سعر قبل الخصم إن وجد، Color swatches مختصرة، Wishlist.

• Badge محدود: New / Sale / Sold Out فقط عند الحاجة.

• على Desktop: Hover لتبديل Front/Back أو تشغيل Spin بشكل محسوب.

• على Mobile: Tap يفتح المنتج؛ لا نحمّل sequence كامل لكل card إذا كان سيؤثر على الأداء.

Filters

| الفئة | أمثلة |
| --- | --- |
| Category | T‑Shirts, Hoodies, Pants, Accessories |
| Collection | New Drop, Essentials, Seasonal collections |
| Size | XS, S, M, L, XL, XXL… حسب المنتج |
| Color | Black, Off‑White, Olive… |
| Price | نطاق سعري |
| Availability | In Stock / Out of Stock |
| Sale | On Sale only |

Search

• Search overlay سريع من الـHeader.

• اقتراحات أثناء الكتابة: منتجات + Collections + Categories.

• نتائج تتحمل الأخطاء البسيطة في الكتابة لاحقًا إذا تم تفعيل Search engine متقدم.

• No results state فيها اقتراحات بدل شاشة فارغة.

7. صفحة المنتج و360° Product Experience

الـLayout الأساسي

• Gallery كبيرة للصور مع swipe على الموبايل وzoom اختياري.

• اسم المنتج + السعر + Sale price + Tax/shipping note إذا لزم.

• Color selector مع Thumbnail/Swatch، ثم Size selector.

• حالة المخزون تتغير حسب اختيار Color + Size.

• Size Guide واضح من غير مغادرة الصفحة.

• Add to Bag + Wishlist.

• Description / Material / Fit / Care / Shipping & Returns.

• Related / You May Also Like.

360° Product Spin

| النقطة | القرار |
| --- | --- |
| الطريقة المفضلة | 24–36 صورة حول المنتج بصيغة WebP/AVIF أو sprite/sequence محسّن. |
| Desktop | Drag أو Hover-controlled spin؛ لا يبدأ بشكل مزعج لكل المنتجات معًا. |
| Mobile | Swipe يمين/شمال مع momentum بسيط + indicator واضح. |
| Fallback | صورة Front/Back عادية إذا لم توجد sequence. |
| 3D GLB | اختياري لمنتجات مميزة فقط، باستخدام Three.js / React Three Fiber. |
| Performance | تحميل sequence عند الحاجة فقط، وليس في أول تحميل للصفحة. |

قاعدة المخزون اختيار اللون والمقاس يحدد Variant واحدًا فقط. لا يمكن إضافة منتج للسلة قبل اختيار Variant متاح فعليًا.

8. Wishlist / Cart / Checkout

Wishlist

• إضافة/إزالة من Product Card وProduct Page.

• صفحة مستقلة للمفضلة.

• حفظ للمستخدم المسجل؛ ويمكن دعم Local wishlist للضيف ثم دمجها بعد تسجيل الدخول.

• إظهار السعر الحالي وحالة المخزون والـSale.

• اختيار المقاس ثم Add to Bag من المفضلة عند الإمكان.

Cart

• Cart Drawer سريع + Cart Page كاملة.

• كل بند يظهر الصورة، الاسم، اللون، المقاس، السعر، الكمية.

• تعديل الكمية أو إزالة البند بدون Refresh.

• Coupon field + Summary + Shipping estimate إن كان متاحًا.

• التحقق من المخزون والسعر مرة أخرى قبل Checkout.

Checkout

1. بيانات التواصل.

2. العنوان / اختيار عنوان محفوظ.

3. طريقة الشحن وتكلفتها.

4. طريقة الدفع.

5. مراجعة الطلب النهائية.

6. إنشاء الطلب ثم Success page واضحة.

• Guest Checkout أساسي لتقليل الاحتكاك.

• Validation فوري وواضح على الموبايل.

• لا نعرض حقولًا غير ضرورية.

• زر الدفع/تأكيد الطلب ثابت وواضح في المرحلة الأخيرة.

9. دورة الطلب Order Lifecycle

| الحالة | المعنى | إجراء الإدارة |
| --- | --- | --- |
| New / Pending | طلب جديد تم إنشاؤه | مراجعة الدفع/المخزون والبيانات. |
| Confirmed | تم قبول الطلب | بدء التجهيز. |
| Preparing | جاري تجهيز القطع | تجهيز وتعبئة. |
| Shipped | تم التسليم لشركة الشحن | إضافة tracking إن وجد. |
| Delivered | وصل للعميل | إغلاق الطلب كمكتمل. |
| Cancelled | أُلغي | تسجيل السبب ومعالجة المخزون/الدفع. |
| Return Requested | طلب إرجاع/استبدال | مراجعة السبب والقطع. |
| Returned | تم استلام المرتجع | إعادة المخزون حسب حالة القطعة. |
| Refunded | تم رد المبلغ | تسجيل قيمة وطريقة الاسترداد. |

Payment Status منفصل

• Unpaid / Pending / Paid / Failed / Partially Refunded / Refunded.

• لا نخلط حالة الدفع مع حالة الشحن أو تجهيز الطلب.

Returns / Exchanges

• تبديل مقاس أو لون عند توفر البديل.

• تسجيل سبب الإرجاع/الاستبدال.

• تحديد القطع والكميات وليس الطلب كله فقط.

• التأثير على المخزون يتم وفق قرار واضح: قابل لإعادة البيع / تالف / مرفوض.

10. لوحة التحكم Admin Dashboard

لوحة الإدارة Desktop‑First لأنها أداة تشغيل، لكنها تظل Responsive بحيث يمكن متابعة الطلبات واتخاذ إجراءات أساسية من الهاتف.

القائمة الرئيسية

| الموديول | الوظائف |
| --- | --- |
| Dashboard | KPIs، المبيعات، الطلبات، Low stock، Best sellers، recent activity. |
| Products | إضافة/تعديل/أرشفة المنتجات والـvariants والصور والأسعار. |
| Categories & Collections | إنشاء التصنيفات والمجموعات وترتيب المنتجات. |
| Inventory | الكميات لكل Variant، تنبيهات Low stock، تعديلات المخزون. |
| Orders | قائمة الطلبات، filters، status updates، details، notes. |
| Customers | بيانات، عناوين، تاريخ الطلبات، إجمالي الإنفاق. |
| Discounts & Coupons | عروض منتجات/Collections، أكواد خصم، شروط وفترات. |
| Returns & Exchanges | طلبات الإرجاع والاستبدال وحالتها. |
| Content | Hero، Home sections، banners، lookbook، static pages. |
| Reports | مبيعات، منتجات، variants، مخزون، إلغاءات/مرتجعات. |
| Settings | Store, shipping, payments, notifications, users/roles. |

Dashboard KPIs

• Revenue اليوم / الأسبوع / الشهر.

• Orders count حسب الحالة.

• Average Order Value.

• Best selling products وBest selling variants.

• Low Stock / Out of Stock.

• Returns / cancellations indicators.

11. نموذج المنتج Product & Variants

بيانات المنتج الأساسية

| الحقل | مثال / ملاحظة |
| --- | --- |
| Name | A² Essential Tee |
| Slug | a2-essential-tee |
| Description | وصف مختصر + تفاصيل طويلة. |
| Base price | السعر الأساسي. |
| Compare-at price | السعر قبل الخصم عند العرض. |
| Category / Collection | T‑Shirts / Essentials. |
| Status | Draft / Active / Archived. |
| Featured flags | Featured / New Drop / Best Seller. |
| Media | صور/فيديو/360 sequence ويمكن ربط صور بلون معين. |
| SEO | Meta title / description / social image. |

Variant Model

| Variant | SKU | Stock | السعر | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Black / M | A2-TEE-BLK-M | 12 | Base أو Override | In Stock |
| Black / L | A2-TEE-BLK-L | 7 | Base أو Override | In Stock |
| Olive / M | A2-TEE-OLV-M | 4 | Base أو Override | Low Stock |
| Off White / XL | A2-TEE-OFF-XL | 0 | Base أو Override | Out of Stock |

قواعد مهمة

• كل Variant له SKU وStock مستقلين.

• السعر يمكن أن يرث Base Price أو يملك Override عند الحاجة.

• يمكن ربط صور محددة بكل Color.

• إيقاف Variant لا يعني حذف المنتج كله.

• الـOut of Stock لا يقبل Add to Cart.

12. المخزون والعروض والتخفيضات

Inventory

• عرض الكمية لكل Variant مع Search وFilters.

• Low-stock threshold قابل للضبط.

• Stock adjustments لها سبب: Restock / Correction / Return / Damage / Manual.

• سجل حركة Inventory Audit حتى نعرف لماذا تغيرت الكمية.

• حجز/خصم المخزون يحدد وفق استراتيجية الدفع المختارة قبل الإطلاق.

Offers & Discounts

| النوع | أمثلة / شروط |
| --- | --- |
| Product Sale | خصم منتج أو Variant محدد بنسبة أو مبلغ. |
| Collection Sale | خصم على مجموعة كاملة. |
| Coupon | كود خصم بنسبة / مبلغ ثابت. |
| Minimum Spend | الخصم يعمل بعد حد أدنى للطلب. |
| Usage Limits | عدد مرات إجمالي / مرة لكل عميل. |
| Schedule | تاريخ ووقت بداية ونهاية تلقائيين. |
| Exclusions | استثناء منتجات/Collections من الكوبون. |

عرض التخفيض للعميل

• السعر الحالي بارز، والسعر القديم مشطوب بهدوء.

• يمكن إظهار نسبة التخفيض إذا كانت مفيدة بصريًا.

• كل العروض تُعاد مراجعتها Server-side في Cart/Checkout لمنع التلاعب.

13. إدارة المحتوى CMS داخل لوحة التحكم

الغرض هو أن يستطيع فريق البراند تحديث المتجر يوميًا بدون فتح الكود، لكن داخل نظام Sections مضبوط يحافظ على الهوية.

• Hero: media + headline + subheadline + CTA + link.

• Home sections: إظهار/إخفاء + ترتيب ضمن الخيارات المسموحة.

• Featured collections/products selectors.

• Lookbook cards / editorial banners.

• About / Brand Story.

• FAQ / Shipping / Returns / Exchange / Size Guide / Terms / Privacy.

• Announcement bar: نص + رابط + مدة ظهور.

• Social links / footer contacts.

مهم لن نتيح محرر حر يسمح بتكسير التصميم. الإدارة تكون Content-driven داخل Blocks محددة ومصممة مسبقًا.

14. الحساب والعملاء والإشعارات

Customer Account

• تسجيل/دخول حسب الطريقة المعتمدة لاحقًا.

• Profile + addresses.

• Order history + تفاصيل كل طلب.

• طلب Return/Exchange إذا كان مسموحًا.

• Wishlist.

Notifications

• Order confirmation.

• Order status updates.

• Shipping/tracking update.

• Return/Exchange updates.

• Low stock notifications للإدارة.

• قناة الإرسال Email/SMS/WhatsApp يتم تثبيتها في مرحلة التكامل حسب المزود.

15. المعمارية التقنية المقترحة

حالة هذا القسم هذه هي الـBaseline المقترحة للتنفيذ. أي تغيير في Backend/Payments/Shipping يجب تثبيته قبل بدء الربط النهائي.

| الطبقة | الخيار المقترح |
| --- | --- |
| Storefront | Next.js + TypeScript، Server Components/SSR/ISR حيث يناسب. |
| Admin Dashboard | Next.js + TypeScript بواجهة منفصلة أو ضمن نفس Monorepo. |
| Styling | Tailwind CSS + Design Tokens للهوية. |
| Motion | Framer Motion للحركات العامة، GSAP للحالات المتقدمة فقط. |
| 3D | Image sequence أولًا؛ React Three Fiber/Three.js عند استخدام GLB. |
| Backend API | Laravel REST API كخيار Baseline مقترح، قابل للتأكيد قبل التنفيذ. |
| Database | PostgreSQL أو MySQL — يثبت مع الـBackend قبل بدء الـschema النهائي. |
| Media Storage | S3-compatible object storage + CDN. |
| Caching | CDN/Edge + application caching حسب البنية النهائية. |
| Auth | جلسات/Token آمنة؛ Admin منفصل بصلاحيات Role-based. |

فصل المسؤوليات

• Storefront لا يتصل بقاعدة البيانات مباشرة.

• Business rules للسعر والمخزون والخصم تُراجع في الـBackend.

• Admin يستخدم نفس مصدر البيانات ونفس قواعد الدومين.

• Media processing/loading محسّن منفصل عن منطق الطلبات.

16. الكيانات الأساسية Data Model

| Entity | الغرض |
| --- | --- |
| Product | المعلومات المشتركة للمنتج. |
| ProductVariant | لون/مقاس/SKU/Stock/Price override. |
| ProductMedia | صور/فيديو/360 وترتيبها وربطها باللون عند الحاجة. |
| Category | التصنيف الأساسي. |
| Collection | مجموعات تسويقية/موسمية. |
| InventoryMovement | سجل كل تغير في المخزون. |
| Customer | بيانات العميل الأساسية. |
| Address | عناوين العميل/الطلب. |
| Wishlist / WishlistItem | المفضلة. |
| Cart / CartItem | السلة وربطها بالـVariant. |
| Order / OrderItem | Snapshot للمنتجات والأسعار وقت الطلب. |
| Payment | معاملة الدفع وحالتها. |
| Shipment | بيانات الشحن والتتبع. |
| Discount / Coupon | قواعد التخفيض وشروطه. |
| Return / ReturnItem | الإرجاع/الاستبدال على مستوى القطع. |
| ContentBlock | المحتوى القابل للإدارة. |
| AdminUser / Role | حسابات الإدارة والصلاحيات. |

قواعد بيانات مهمة

• Order Item يحتفظ باسم المنتج وSKU والسعر وقت الشراء حتى لو تغير المنتج لاحقًا.

• لا نحذف سجلات لها أثر محاسبي/تشغيلي؛ نستخدم Archive/Status حيث يلزم.

• كل تعديلات المخزون المهمة قابلة للتتبع.

17. الأداء، SEO، الأمان وإتاحة الاستخدام

Performance

• AVIF/WebP، Responsive images، CDN، Lazy loading.

• عدم تحميل 360 sequence إلا عند الحاجة.

• Code splitting وDynamic imports للـ3D والأنيميشن الثقيلة.

• تجنب فيديوهات Hero ضخمة على الموبايل؛ توفير نسخة Mobile optimized.

• Skeletons ذكية بدل الانتظار بشاشة فارغة.

• Target: تجربة سلسة على أجهزة موبايل متوسطة، وليس فقط Flagship.

SEO

• SSR/metadata لكل Product وCollection.

• Structured Data: Product / Offer / Breadcrumb عند ملاءمتها.

• Canonical URLs، Sitemap، Robots، Open Graph.

• Alt text للصور من لوحة الإدارة.

• URLs نظيفة وثابتة.

Security

• Admin Role-based access.

• Validation Server-side لكل أسعار وكميات وخصومات.

• Rate limiting للنقاط الحساسة.

• عدم تخزين بيانات بطاقات الدفع داخل النظام؛ الاعتماد على Payment provider معتمد.

• Audit log لإجراءات الإدارة الحساسة عند الحاجة.

• Backups وسياسة استعادة للبيانات قبل الإطلاق.

Accessibility

• Contrast مناسب، Keyboard navigation على الديسكتوب، Focus states واضحة.

• Alt text، labels، semantic HTML.

• Respect prefers-reduced-motion.

• لا نعتمد على اللون وحده لإيصال حالة مهمة.

18. التحليلات والتقارير

Customer Analytics Events

• view_item_list / select_item / view_item.

• add_to_wishlist / remove_from_wishlist.

• add_to_cart / remove_from_cart / view_cart.

• begin_checkout / add_shipping_info / add_payment_info / purchase.

• search / filter usage / 360 interaction عند الحاجة لتحليل فائدته.

Admin Reports

| التقرير | المخرجات |
| --- | --- |
| Sales | Revenue / Orders / AOV حسب الفترة. |
| Products | الأكثر/الأقل مبيعًا. |
| Variants | أفضل الألوان والمقاسات. |
| Inventory | Low stock / out of stock / movement. |
| Discounts | استخدام كل كوبون وتأثيره. |
| Returns | معدل الإرجاع وأسبابه حسب المنتج/المقاس. |

19. QA واختبارات القبول

• اختبار Responsive فعلي على مقاسات موبايل متعددة وليس DevTools فقط.

• اختبار Product variants والمخزون لكل Color/Size.

• اختبار تزامن الأسعار والعروض بين Product / Cart / Checkout.

• اختبار إلغاء/إرجاع الطلب وتأثيره على المخزون.

• اختبار Slow network وOffline-ish states ورسائل الخطأ.

• اختبار 360 على touch وحركة السحب وعدم تعارضها مع scroll.

• اختبار Checkout من البداية للنهاية بمختلف طرق الدفع والشحن بعد التكامل.

• Zero critical console errors، ومراجعة accessibility/performance قبل الإطلاق.

20. مراحل التنفيذ المقترحة

| المرحلة | المخرجات الرئيسية |
| --- | --- |
| 0 — Discovery & Lock | تثبيت الهوية، الـflows، الـstack، الدفع والشحن، الـdata model. |
| 1 — Design System | Components + mobile-first screens + desktop expansion. |
| 2 — Storefront Core | Home / Shop / Collections / Search / PDP / Wishlist. |
| 3 — Commerce Flow | Cart / Checkout / Account / Orders / returns base. |
| 4 — Admin Core | Products / Variants / Inventory / Orders / Customers. |
| 5 — Promotions & CMS | Discounts / Coupons / Home content / collections management. |
| 6 — 360 & Motion Polish | Product spin / advanced motion / optimization. |
| 7 — Integrations | Payment / Shipping / notifications / analytics. |
| 8 — QA & Launch | Security / performance / SEO / real devices / production release. |

Definition of Done — المتجر

• كل الصفحات الأساسية Responsive وتعمل من 320px فأعلى.

• الشراء كامل من Product إلى Order Success بدون بيانات وهمية.

• المخزون والسعر والخصم دائمًا validated من الـBackend.

• Wishlist/Cart/Account flows مستقرة.

• الأداء والأنيميشن مناسبين للموبايل.

Definition of Done — لوحة التحكم

• إضافة منتج بمتغيرات Color/Size/Known SKU/Stock وصور.

• تعديل الكميات ومراجعة Low Stock.

• إنشاء عروض وكوبونات بمدة وشروط.

• استقبال الطلب وإدارة حالته حتى التسليم/الإلغاء/الإرجاع.

• إدارة محتوى Home والCollections الأساسية.

• عرض تقارير تشغيلية أساسية.

21. قرارات يجب تثبيتها قبل الربط النهائي

هذه النقاط ليست نواقص في النطاق، لكنها Integrations تعتمد على اختيار الخدمة أو سياسة التشغيل الفعلية للبراند.

| القرار | الحالة الحالية |
| --- | --- |
| Backend framework | Laravel REST API مقترح كـBaseline — يحتاج تثبيت نهائي. |
| Database | PostgreSQL أو MySQL — يثبت مع قرار الـBackend. |
| Payment gateway | لم يتم تحديد المزود بعد. |
| Shipping provider / zones | لم يتم تحديد المزود وقواعد الأسعار بعد. |
| Login method | Email/Phone/Social — يحتاج قرار. |
| Notifications | Email/SMS/WhatsApp والمزود — يحتاج قرار. |
| Returns policy | مدة وشروط الاستبدال/الإرجاع الفعلية تحتاج اعتماد. |
| Stock reservation timing | عند إنشاء الطلب أم الدفع أم التأكيد — يحدد حسب Payment/COD policy. |
| Tax/VAT rules | تحدد وفق السوق والتشغيل الفعلي. |

قاعدة إدارة النطاق أي Feature جديد لاحقًا يُضاف لهذه الوثيقة أولًا، ثم يُصنف: MVP / Phase 2 / خارج النطاق. بذلك تظل النسخة البرمجية والوثيقة متزامنتين.

22. ملخص القرار الحالي

• الهوية: A² — Charcoal / Off‑White / Warm Gray / Dark Olive — Luxury Streetwear.

• التجربة: Mobile‑First مع اهتمام قوي بالصور، اللمس، السرعة والأنيميشن الخفيف.

• المتجر: Home + Catalog + Collections + PDP + 360 + Search + Wishlist + Cart + Checkout + Account + Orders + Policies.

• الإدارة: Products + Variants + Inventory + Orders + Customers + Discounts + Returns + CMS + Reports + Settings.

• المنتجات: Variant حقيقي لكل Color × Size مع Stock/SKU مستقل.

• الـ360: Image sequence هو الخيار الأول للأداء؛ 3D حقيقي اختياري.

• التنفيذ: Next.js/TypeScript للواجهات، مع Backend API منفصل مقترح، وبنية قابلة للتوسع.

هذه الوثيقة هي المرجع الوظيفي والتصميمي الأول للمشروع قبل بدء التنفيذ. أي تعديلات مستقبلية يتم إصدارها بإصدار جديد للحفاظ على وضوح النطاق.